Załącznik A

do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2017 roku.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Stary Targ,

Zadanie nr 2 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Dzierzgoń,

Zadanie nr 3 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Stary Dzierzgoń,

Zadanie nr 4 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sztum,

Zadanie nr 5 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Dwukrotne w okresie trwania umowy:

- mechaniczne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg po obu stronach jezdni na  szerokości minimum od 1,0 m do 2,0 m (zgodnie z wykazem dróg na terenie danej gminy) – po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami), wraz powierzchniami skrzyżowań w trójkącie widoczności i wysepkami w obrębie skrzyżowań,

- ręczne dokoszenie poboczy dróg wokół rosnących drzew, urządzeń infrastruktury tj.: znaków drogowych, balustrad, słupów, przystanków autobusowych, wzdłuż chodników na szerokość min. 2 m od zewnętrznej krawędzi chodnika, oraz w terenie zabudowanym miejscowości na całej szerokości pasa drogowego od krawędzi jezdni do ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego.

Maksymalna wysokość traw po koszeniu - 5 cm od powierzchni gruntu.

Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował pełnosprawnym sprzętem i urządzeniami do wykonania zamówienia tj.: minimum jedną kosiarką rotacyjną lub bijakową wraz z nośnikiem, oraz minimum dwiema wykaszarkami ręcznymi na każde zadanie oddzielnie w przypadku realizacji więcej niż jednego zadania objętego przedmiotem zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie (dot. wszystkich zadań): do 30.09.2017 r.

Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 4 dni od daty przekazania pisemnego zlecenia Wykonawcy.

Realizacja zadania odbywać się będzie w dwóch etapach.

Realizacja poszczególnych etapów koszeń odbywać się będzie do 20 dni od daty wskazanej w przekazanym Wykonawcy zleceniu dla każdego etapu koszenia.

5. W trakcie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

- zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa, mając na względzie bezpieczeństwo własne jak i osób trzecich (uczestników ruchu drogowego),

- używania bezpiecznego sprzętu technicznego tj.: w pełni sprawnego technicznie, posiadającego certyfikaty bezpieczeństwa,

- dokonania oznakowania ostrzegawczego  używanego do prac sprzętu technicznego zgodnego z przepisami ustawy –  prawo o ruchu drogowym.

- utrzymywania  dróg  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- dokonania oznakowania ostrzegawczego poszczególnych odcinków dróg na których wykonywane są prace, zgodnie z przepisami ustawy –  prawo o ruchu drogowym,

Za wszelkie szkody powstałe w trakcie  wykonywania prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca

6. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia:

Zadanie nr 1 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Stary Targ,

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Strony drogi | Długość drogi w metrach | Szerokość minimalna koszenia w m | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2912G | 0Szropy – Złotowo | 2 | 4352 | 1 | 8704 |
| 2 | 2913G | Szropy – DW 515 | 2 | 1610 | 1 | 3220 |
| 3 | 3100G | Ramoty – Waplewo Wielkie – Dzierzgoń | 2 | 8933 | 2 | 35732 |
| 4 | 3101G | Stary Targ – Kalwa | 2 | 3219 | 1 | 6438 |
| 5 | 3102G | Klecewo – Cierpięta | 2 | 4393 | 1 | 8786 |
| 6 | 3104G | Stary Targ – Balewo | 2 | 5070 | 1 | 10140 |
| 7 | 3105G | Łoza – Dąbrówka Malborska | 2 | 4473 | 2 | 17892 |
| 8 | 3109G | Sztum – Kalwa | 2 | 2243 | 1 | 4486 |
| 9 | 3110G | Stary Targ – Waplewo | 2 | 3748 | 2 | 14992 |
| 11 | 3128G | Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie | 2 | 5727 | 2 | 22908 |
| 12 | 3129G | Grzymały – Tropy Sztumskie | 2 | 8654 | 1 | 17308 |
| 13 | 3130G | Szropy – Jurkowice | 2 | 3174 | 1 | 6348 |
| 14 | 3131G | Łoza – Lasy | 2 | 2701 | 1 | 5402 |
| Razem: |  |  |  | 58297 |  | 162356 |

Zadanie nr 2 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Dzierzgoń,

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Strony drogi | Długość drogi w metrach | Szerokość minimalna koszenia w metrach | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2936G | Dzierzgoń – Żuławka Sztumska – Stare Pole | 2 | 13072 | 2 | 52288 |
| 2 | 3100G | Dzierzgoń – Ramoty | 2 | 6186 | 2 | 24744 |
| 3 | 3111G | Olszówka – Tywęzy | 2 | 2068 | 1 | 4136 |
| 4 | 3112G | Tywęzy – Stanowo | 2 | 3674 | 1 | 7348 |
| 5 | 3114G | Dzierzgoń – Mikołajki Pomorskie | 2 | 6329 | 2 | 25316 |
| 6 | 3122G | Dzierzgoń – Pronie | 2 | 2755 | 2 | 11020 |
| 7 | 3123G | Żuławka Sztumska – Stalewo | 2 | 1955 | 1 | 3910 |
| 8 | 3124G | Budzisz – Jasna – Złotnica | 2 | 6296 | 1 | 12592 |
| 9 | 3125G | Jasna – Bągart – Nowiec | 2 | 10734 | 1 | 21468 |
| 10 | 3126G | Bągart – Święty Gaj – Stare Dolno | 2 | 743 | 1 | 1486 |
| 11 | 3128G | Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie | 2 | 2917 | 2 | 11668 |
| Razem: |  |  |  | 56729 |  | 175976 |

Zadanie nr 3 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Stary Dzierzgoń,

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Strony drogi | Długość drogi w metrach | Szerokość minimalna koszenia w metrach | Powierzchnia w metrach kwadratowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3116G | Balewo – Matule | 2 | 1323 | 1 | 2646 |
| 2 | 3117G | Matule – Stary Dzierzgoń | 2 | 4657 | 2 | 18628 |
| 3 | 3118G | Protowo – Myślice | 2 | 4541 | 1 | 9082 |
| 4 | 3119G | Pronie – Tabory | 2 | 3429 | 1 | 6858 |
| 5 | 3121G | Stare Miasto – Folwark | 2 | 7788 | 1 | 15576 |
| 6 | 3122G | Dzierzgoń – Pronie | 2 | 7554 | 1 | 15108 |
| 7 | 3127G | Stary Dzierzgoń – Bądze | 2 | 8198 | 1 | 16396 |
| 8 | 3132G | Najetki – Lubachowo | 2 | 2844 | 1 | 5688 |
| 9 | 3133G | Rychliki – Latkowo | 2 | 7694 | 2 | 30776 |
| 10 | 3134G | Dojazd z drogi 526 do PKP Myślice | 2 | 304 | 1 | 608 |
| 11 | 3145G | Obrzynowo – Monastarzysko – DW 515 | 2 | 8317 | 2 | 33268 |
| Razem: |  |  |  | 56649 |  | 154634 |

Zadanie nr 4 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Sztum,

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Strony drogi | Długość w drogi metrach | Szerokość minimalna koszenia w metrach | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2900G | Koniecwałd - Malbork | 2 | 6305 | 1 | 12610 |
| 2 | 2901G | Piekło - Miłoradz | 2 | 2551 | 1 | 5102 |
| 3 | 3103G | Dojazd do stacji PKP Sztumska Wieś | 2 | 589 | 1 | 1178 |
| 4 | 3105G | Sztum – Dąbrówka Malborska | 2 | 5768 | 2 | 23072 |
| 5 | 3106G | Dojazd do stacji PKP Gościszewo | 2 | 657 | 1 | 1314 |
| 6 | 3107G | Gościszewo –Węgry | 2 | 4496 | 1 | 8992 |
| 7 | 3108G | Sztumskie Pole - Uśnice | 2 | 6171 | 1 | 12342 |
| 8 | 3109G | Sztum - Kalwa | 2 | 5787 | 2 | 23148 |
| 9 | 3113G | Polaszki – Mikołajki Pomorskie | 2 | 2549 | 2 | 10196 |
| 10 | 3115G | Postolin – Dąbrówka Pruska | 2 | 3023 | 1 | 6046 |
| 11 | 3141G | Sztum - Watkowice | 2 | 8012 | 2 | 32048 |
| 12 | 3144G | Postolin - Klecewko | 2 | 608 | 1 | 1216 |
| Razem: |  |  |  | 46516 |  | 137264 |

Zadanie nr 5 – Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Strony drogi | Długość w metrach | Szerokość minimalna koszenia w metrach | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3102G | Klecewko – Cierpięta | 2 | 2556 | 1 | 5112 |
| 2 | 3104G | Stary Targ – Balewo | 2 | 4602 | 1 | 9204 |
| 3 | 3113G | Polaszki – Mikołajki Pomorskie | 2 | 5914 | 2 | 23656 |
| 4 | 3114G | Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń | 2 | 7912 | 2 | 31648 |
| 5 | 3115G | Postolin – Dąbrówka Pruska | 2 | 3338 | 1 | 6676 |
| 6 | 3116G | Balewo – Matule | 2 | 6105 | 1 | 12210 |
| 7 | 3137G | Mikołajki Pomorskie – Nowy Targ | 2 | 5171 | 1 | 10342 |
| 8 | 3140G | Pierzchowice – Kwidzyn | 2 | 2297 | 1 | 4594 |
| 9 | 3142G | Mikołajki Pomorskie – Ryjewo | 2 | 6185 | 1 | 12370 |
| 10 | 3143G | Wilczewo – Kamienna | 2 | 2668 | 1 | 5336 |
| 11 | 3146G | Dworek – Jakubowo | 2 | 6052 | 1 | 12104 |
| 12 | 3147G | Antonin – Stążki | 2 | 633 | 1 | 1266 |
| Razem: |  |  |  | 53433 |  | 134518 |