KT.272.2.8.2017.TK						                  ………………….., dnia ……………….

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

nr telefonu kontaktowego: ……………………………………….

nr faksu: ………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………

1. Data sporządzenia oferty: …………………………………………2017 r.

2. W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.::

„ Wykonanie likwidacji zapadnięć i kolein w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, nr 3151G ul. Limanowskiego/Przemysłowa w Dzierzgoniu,  mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 96 Mg”

”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Wartość netto: ................................................................

Podatek VAT ......%: .........................................................

Wartość brutto: ...............................................................

1. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem technicznym, przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

4. Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

................................. dnia .......................

.................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby/osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1

do formularza ofertowego

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis |  | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Likwidacja zapadnięć i kolein w nawierzchni drogi powiatowej nr 3114 G Mikołajki Pomomorskie – Dzierzgoń, nr 3151G ul. Limanowskiego / Przemysłowa w Dzierzgoniu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.17 |  | •Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm - 310,85 ≈ 311 m •Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 290 m2 •Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej bitumicznej - 426 m2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 426 m2 •Wypełnienie szczelin pomiędzy powierzchniami: istnieją- cą i wymienianą - masą zalewową lub asfaltem na szer. 6 cm poprzez szczelne posmarowanie górnej powierzch- ni połączenia - 311 m •Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineral- no- bitumiczną AC 11S 50/70. Posmarowanie gorącym asfaltem krawędzi nawierzchni. Mechaniczne rozściele- nie mieszanki mineralno- bitumicznej do wymaganego profilu, mechaniczne zagęszczenie ułożonej warstwy, sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego. - 96,00 Mg | Mg | 96 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT 23% Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 2

do formularza ofertowego

Umowa Projekt

Zawarta w dniu ............................................... w Sztumie  pomiędzy:

Nabywcą Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,

w imieniu, którego działają:

1. ……………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………….

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

...................................................................................................................................................

w imieniu, którego działają:

1. ..........................................................................

2. ..........................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  została zawarta  umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą:

„Wykonanie likwidacji zapadnięć i kolein w nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń, nr 3151G ul. Limanowskiego/Przemysłowa w Dzierzgoniu,  mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 96 Mg”

2. Szczegółowy zakres robót określają:

b) przedmiar robót,

c) specyfikacja techniczneawykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opisem technicznym,  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie umownym.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót,

2/ Wyznaczenie inspektora nadzoru w osobie: …………………………………….

Inspektor Nadzoru będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany Inspektora Nadzoru. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3/ Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6.

4/ Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi, złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami prawa.

2/ Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

3/ Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych Wykonawcy.

4/ Urządzenie i zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p. poż.

5/ Oznakowanie terenu robót na czas ich wykonywania.

6/ W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (ich części), bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

7/ Ochrona znaków geodezyjnych zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

8/Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy.

9/ Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu robót.

10/ Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, uporządkowanie terenu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

12/ Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

13/ Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.

14/ Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów dotyczących budowy.

15/ Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

16/ Wyznaczenie:

Kierownika budowy w osobie …………………….. posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………… do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy w miejscu prowadzenia robót. Zmiana na stanowisku Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana na stanowisku Kierownika budowy winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w niniejszej umowie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy w realizacji robót:

1. Przekazanie terenu robót w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych: w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu robót.

3. Zakończenie robót budowlanych: w ciągu 30 dniu od dnia przekazania terenu robót,

§ 4

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ………………………. (słownie brutto: …………………………………………………….. zł ………/100) wraz z należnym podatkiem VAT.

§ 5

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego robót po ich zakończeniu,

2. Płatność za wykonany i odebrany zakres robót dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy …………………………………………………………………………………w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru końcowego robót.

4. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia faktury korygującej.

5. Faktura VAT winna być wystawiona na: Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§ 6

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

1/ Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2/ Odbiór końcowy,

3/ Odbiór pogwarancyjny

2. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

3. Zasady odbioru końcowego robót:

- Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia:

- potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

5. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Dokumenty do odbioru końcowego:

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- receptury i ustalenia technologiczne,

- książki obmiarów (oryginały),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

§ 7

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

    - karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

    - karę za zwłokę w terminie przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym miało nastąpić przekazanie placu budowy,

    - karę za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie w którym miał rozpocząć się odbiór,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

    - karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia,

    - karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,0% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie ze zwłoką przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki,

    - karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad –      w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto – za każdy dzień zwłoki,

2. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych kar umownych.

§ 8

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach / przepisu art. 644 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się/:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy;

  - Wykonawca w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn;

  - Wykonawca przerwał na okres dłuższy niż 14 dni rozpoczęte roboty i nie kontynuuje ich pomimo dwóch wezwań wysłanych na piśmie w odstępach siedmiu dni przez Zamawiającego.

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie w realizacji robót.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w niżej wymienionych okolicznościach:

- jeżeli Zamawiający z nieuzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu budowy określony w Umowie,

- w przypadku nie przekazania w terminie określonym w Umowie wraz z placem budowy stosownych zezwoleń leżących po stronie Zamawiającego, a uniemożliwiających prowadzenie robót przez Wykonawcę.

3. Odstąpienie od umowy przez jedną ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony z której winy odstąpiono od umowy.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru  robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego stwierdzonego protokołem.

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową stwierdzonych w toku czynności odbioru końcowego i powstałych w okresie trwania rękojmi. Okres rękojmi kończy się po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia - nie dłuższy niż termin technicznie uzasadniony, konieczny na usunięcie wad lub usterek.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad lub usterek Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, tj.:

a) zmiany przedstawicieli stron podmiotów biorących udział w zamówieniu w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.);

b) z powodu działania siły wyższej (odnotowanej w dzienniku budowy) niezależnej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej i potrzebny do usunięcia skutków tego działania oraz wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak np. długotrwałe intensywne opady deszczu, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, powodzie itp.;

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót;

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwetaryzowanej sieci lub instalacji i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót;

f) zmiany terminu wykonania umowy ze względu na:

- zmiany zakresu rzeczowego w przypadku gdy dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane w ofercie wykonawcy lub SIWZ nie powodujących wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany wynikającej z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót;

g) nieterminowego przekazania placu budowy;

h) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowo - wykonawcza. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji inspektora nadzoru  oraz zgody autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji ponosi Wykonawca;

i) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektowo - wykonawczą na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

2. Zmniana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający						Wykonawca