(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………

nr faksu: ……………………………………………………………

adres e-mail: ……………………………………………………………

1. Data sporządzenia oferty: …………………………………………2017 r.

2. Po zapoznaniu się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia składamy ofertę na: 
Zadanie nr 1: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m wraz z okoszeniem poboczy i rowów  w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie, długości 8,446 km.

3. Oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

1. Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m:

- kwota netto: ………………………………………….zł,

- podatek VAT …..%: ………………………………… zł,

- kwota brutto: ………………………………………... zł.

2. Okoszenie poboczy i rowów:

- kwota netto: ………………………………………….zł,

- podatek VAT …..%: ………………………………… zł,

- kwota brutto: ………………………………………... zł.

Razem kwota brutto(poz. 1 + poz. 2): …………………………………………………… zł.

słownie:………………………  …………………………… …………………………….... zł

1. Oświadczamy, że przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej pasa drogowego drogi objętej przedmiotem zamówienia i na jej podstawie dokonaliśmy wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………..

5. Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

................................. dnia .......................

..…..................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby/osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………

nr faksu: ……………………………………………………………

adres e-mail: ……………………………………………………………

1. Data sporządzenia oferty: …………………………………………2016 r.

2. Po zapoznaniu się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia składamy ofertę na: 
Zadanie nr 2: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3127G na odcinku Stary Dzierzgoń – Mortąg, długość 3,400 km.

3. Oferujemy wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

- kwota netto: ………………………………………….zł,

- podatek VAT …..%: ………………………………… zł,

- kwota brutto: ………………………………………... zł.

1. Oświadczamy, że przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że dokonaliśmy wizji lokalnej pasa drogowego drogi objętej przedmiotem zamówienia i na jej podstawie dokonaliśmy wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………..

5. Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

................................. dnia .......................

..…..................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby/osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1

do formularza ofertowego

UMOWA (Projekt)

W dniu …………… 2016 roku w Sztumie pomiędzy:

Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w osobach:

1. …………………..            – ……………………..,

2. ……………………..        – ……………………..,

,który swoje zadanie realizuje przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pn. …………………………...................…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1 . …………………………. – Właściciel

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie procedury udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na:

Zadanie nr ………..: Wycinka krzaków z pasa drogowego …………………………………………………………………………… zgodnie z ofertą z dnia ……………….., która stanowi załącznik do niniejszej umowy

2. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem ofertowym określonym w § 6, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

3. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględniają wszystkie koszty jakie wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Zadanie nr 1:

- od dnia przekazania pasa drogowego do 31marca 2018 r. wycinka krzaków i podcinka gałęzi drzew w pasie drogi powiatowej nr 3128G,

- od 10 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r. okoszenie poboczy i rowów w pasie drogi powiatowej nr 3128G

lub

Zadanie nr 2:

- od dnia przekazania pasa drogowego do 31marca 2018 r. wycinka krzaków i podcinka gałęzi drzew  w pasie drogi powiatowej nr 3128G,

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest :

- …...........................................................................

- …………………………………………………..

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy jest:

- ……………………………..

§ 4

1. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren pasa drogowego w obrębie którego będą prowadzone prace i zapewnić warunki bezpieczeństwa od dnia przekazania terenu do dnia protokolarnego odbioru robót.

2. Wykonawca odpowiada za :

a) bezpieczeństwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robót,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

c) za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich,

d) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Wykonawca ma obowiązek oznakowania – odcinka drogowego na długości miejsca wykonywania robót znakami A 14 „roboty na drodze”, oraz B 33 „ograniczenie prędkości do 40 km/h” a w przypadku zajęcia części jezdni (podczas rozdrabniania gałęzi lub przy pracach załadunkowych).

4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z pasa drogowego wycięte krzaki i gałęzie, by nie dopuścić do sytuacji, w której zalegające na poboczach wycięte krzaki będą wdmuchiwane przez wiatr na jezdnię,  Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi i pędów roślinności uzyskanych z wycinki poza oznakowany teren na którym prowadzone są roboty.

5. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy lokalne dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.

6. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP.

7. Przebywający na terenie budowy Wykonawca, jego personel, podwykonawcy i pracownicy nie będą wykonywać robót pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

8. Zamawiający będzie powiadamiany o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego 
w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.

9. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przyrody –Prawo o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 222, ze zm.) oraz utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm..)

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na czas realizacji robót objętych umową.

§ 6

Zadanie nr 1:

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ……….. na kwotę ryczałtową: ……………………. netto, powiększoną o podatek VAT w kwocie…………………… zł, co stanowi kwotę ………………………………………………………………..zł. brutto (słownie złotych……………………………………………………………………………….). na którą składa się:

1. Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m:

- kwota netto: ………………………………………….zł,

- podatek VAT …..%: ………………………………… zł,

- kwota brutto: ………………………………………... zł.

2. Okoszenie poboczy i rowów:

- kwota netto: ………………………………………….zł,

- podatek VAT …..%: ………………………………… zł,

- kwota brutto: ………………………………………... zł.

lub

Zadanie nr 2:

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy na kwotę ryczałtową …….…….. zł. netto, powiększoną o podatek VAT w kwocie……….. zł, co stanowi kwotę ……… zł. brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………....).

2. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§ 7

Zadanie nr 1:

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury, wystawionej w oparciu o protokół częściowy odbioru prac po wykonaniu wycinki krzaków z pasa drogowego i końcowy odbioru prac po wykonaniu okoszenia poboczy i rowów, wystawionej przez Wykonawcę na Nabywcę Powiat Sztumski NIP 579-223-09-29, Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu,

2. Zapłata należności z tytułu wystawienia faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

lub

Zadanie nr 2:

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury, wystawionej w oparciu o protokół końcowy odbioru prac, wystawionej przez Wykonawcę na Nabywcę Powiat Sztumski NIP 579-223-09-29, Płatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu,

2. Zapłata należności z tytułu wystawienia faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

Zadanie nr 1:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego w formie pisemnej po ich wykonaniu.

2. Zamawiający dokona odbioru zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia do odbioru.

3. Zamawiający na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 1, dokona czynności odbioru wykonanej usługi.

4. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Strony sporządzą protokół odbioru częściowego i końcowego zawierający wszelkie ustalenia w szczególności, Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru częściowego i końcowego oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio usług jako wadliwych.

lub

Zadanie nr 2:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia do odbioru.

3. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1, dokona czynności odbioru wykonanej usługi.

4. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, 
w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio usług jako wadliwych.

lub

Zadanie nr 2:

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia do odbioru.

3. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1, dokona czynności odbioru wykonanej usługi.

4. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, 
w szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych 
w protokole odbioru końcowego oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio usług jako wadliwych.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w § 2 w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy.

c) w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 4 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 500,00 zł za jedno zdarzenie. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są pracownicy nadzorujący roboty w imieniu Zamawiającego. Podstawą naliczenia kary będzie protokół spisany przez pracowników Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu pasa drogowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Potrącenie o których mowa w ust. 4 mogą być dokonywane z faktur.

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

8. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §10 ust.1 umowy

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania pasa drogowego,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 10 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni,

c) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie 
z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

5. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 11

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

a) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

c) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy,

d) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),

e) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ,dwa egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J A C Y: 						W Y K O N A W C A: